Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Заполнение премиальной тестировщиков.	100%	100,00%	3 часа / 1 час
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	60,00%	12 часов / 8 часов	Внеплановые задачи, командировка.
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 1 час
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	50,00%	2 часа / 1 час	Митинг был отменен заказчиком.
Митинги 1-1	100%	100,00%	3 часа / 2 часа
Контроль скрипта и статьи по UDP	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Внеплановые задачи.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100,00%	8 часов / 8 часов
Подготовка статьи в blog компании.	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Внеплановые задачи
Подготовка плана тестирования по IQLayer	100%	100,00%	6 часов / 3 часа

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Подбор текстов	100%	100%	2 часа
Митинг по внутренним проектам.	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Закончить озвучивание и сборку видео урока № 5 Blazemeter	100%	11.07.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	16.07.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 6 Blazemeter	70%	16.07.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	14.07.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	12.07.17	2 часа	Команда
Митинги 1-1	100%	13.07.17	3 часа	Фирсанов К.А. / команда
Контроль скрипта и статьи по UDP	100%	11.07.17	2 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	14.07.17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Подготовка статьи в blog компании.	100%	14.07.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Корректировка статьи по MQTT	100%	12.06.17	3 часов	Фирсанов К.А. Аладьев Р.