Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Закончить озвучивание и сборку видео урока № 5 Blazemeter	100%	100%	3 часа / 6 часов	Сложность
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 6 Blazemeter	70%	70,00%	12 часов / 10 часов
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Митинги 1-1	100%	100,00%	3 часа / 1 час
Контроль скрипта и статьи по UDP	100%	100%	2 часа / 2 часа
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100%	3 часа / 3 часа
Подготовка статьи в blog компании.	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Не осталось времени.
Корректировка статьи по MQTT	100%	100%	3 часа / 3 часа

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Митинг по оснащению конференц зала	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Закончить озвучивание и сборку видео урока № 6 Blazemeter	100%	18.07.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	23.07.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 7 Blazemeter	70%	23.07.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	21.07.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	19.07.17	2 часа	Команда
Митинги 1-1	100%	21.07.17	3 часа	Фирсанов К.А. / команда
Контроль скрипта и статьи по Jabber	100%	21.07.17	2 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	21.07.17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Подготовка статьи в blog компании.	50%	21.07.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Корректировка статьи по UDP	100%	21.07.17	3 часов	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Тренинг по переговорам	100%	20.07.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Контроль результатов нагрузочного тестирования CE	100%	20.07.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Планирование нагрузочного тестирования по All access	100%	19.07.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Руководительское совещание	100%	18.07.17	2 часа	Фирсанов К.А.