Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Обновление навыков тетировщиков по формату разработчиков	100%	0,00%	3 часа / 0 часов	Перенес на 3-й квартал в SMART задачи
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	0,00%	12 часов / 0 часов	Перенес на следующую неделю.
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Митинги 1-1	100%	80,00%	4 часа / 3 часа
Контроль скрипта и статьи по MQTT	100%	100,00%	2 часа / 3 часа
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100,00%	3 часа / 3 час
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 1,5 часа
Работы по СМК	100%	100,00%	6 часов / 7 часов
Митинг с генеральным директором	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка отчета по SMART задачам	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Участие в семинаре по тестированию	100%	100,00%	1 час / 1 час

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Перевод по Blazemeter	100%	100%	2 часа
Митинг по согласованию положения по отпускам	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Заполнение премиальной тестировщиков.	100%	06.07.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	09.07.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	08.07.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	07.07.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	05.07.17	2 часа	Команда
Митинги 1-1	100%	03.07.17	3 часа	Фирсанов К.А. / команда
Контроль скрипта и статьи по UDP	100%	07.07.17	2 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	07.07.17	8 часов	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Подготовка статьи в blog компании.	100%	07.07.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка плана тестирования по IQLayer	100%	30.06.17	6 часов	Фирсанов К.А. Константинов В.