Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка резюме тетировщиков	100%	100%	6 часов / 6 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	0%	12 часов / 0 часов	Заказчик не подготовил требования
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	4 часа / 4 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100%	2 часа / 2 часа
Митинги 1-1	100%	50%	10 часов / 5 часов
Контроль скрипта по MQTT	100%	100%	3 час / 3 часа
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100%	3 часа / 3 часа
Руководительское совещание	100%	100%	2 часа / 1 час
Работы по СМК	100%	50%	6 часов / 2 часа
Демо по AR	100%	0%	1 час / 0 часов	Проводил лекцию для стажеров- разработчиков
Митинг с генеральным директором	100%	100%	1 час / 1 час

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Подготовка и проведение семинара по тестированию для стажеров разработчиков.	100%	100%	3 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Обновление навыков тетировщиков по формату разработчиков	100%	06/28/17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	07/01/17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	06/30/17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	06/30/17	4 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	28.06.17	2 часа	Команда
Митинги 1-1	100%	06/30/17	4 часа	Фирсанов К.А. / команда
Контроль скрипта и статьи по MQTT	100%	26.06.17	2 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	06/30/17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Руководительское совещание	100%	06/27/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Работы по СМК	100%	06/30/17	6 часов	Фирсанов К.А.
Митинг с генеральным директором	100%	06/19/17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка отчета по SMART задачам	100%	29/06/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Участие в семинаре по тестированию	100%	29/06/17	1 час	Команда