УТВЕРЖДАЮ: / Генеральный директор / ООО «ИСС Арт» / ________________/ И.В. Орехов/ / «__» ____________ 2014 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

Система менеджмента качества	Версия № 1
Инструкция по анализу выявленных несоответствий в процессе разработки ПО	Введено с . .2014г. / Приказ № от . .2014г.
И - - 2014	Количество листов: 11

Информационные данные
1 РАЗРАБОТАЛ – Руководитель отдела контроля качества разработок Фирсанов К.А.
2 Введена впервые.
3 Инструкция соответствует МС ИСО 9001 в части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними документами.
4 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ – в соответствии с требованиями СТО 02 «Управление документами».
5 Инструкция является интеллектуальной собственностью ООО «ИСС Арт» и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в любом виде вне Компании без разрешения ее высшего руководства.

Содержание

# 1 Область применения
Настоящая инструкция определяет шаги по анализу выявленных несоответствий в процессе разработки ПО. Инструкция предназначена для специалистов отдела контроля качества разработок компании и менеджеров проектов.
Настоящая инструкция является нормативным документом для всех сотрудников ООО «ИСС Арт».
2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования;
И - 05-2013 Инструкция по контролю качества;
И-16-2013 Инструкция по определению багов и дефектов.
И-05-2013 Инструкция по контролю качества.
СТО — 04 -2012 Стандарт разработки.
# 3 Термины, определения и сокращения
Статистика несоответствий — комплекс отчетов, анализирующий и дифференцирующий найденные несоответствия в процессе разработки и ПО и после передачи разработанного ПО заказчику.
СУП — система управления проектом (JIRA, redmine)
# 4 Общие положения
Анализ найденных несоответствий в процессе разработки ПО производится с целью:
Определения причин, породивших найденные несоответствия;
Выработки комплекса корректирующих действий для исключения появлений подобных несоответствий в будущем;
Определение комплекса предупреждающих действий, для исключения возникновения потенциальных несоответствий в будущем.
Данной инструкцией должны руководствоваться старшие специалисты по качеству ПО, руководитель отдела контроля качества разработок, менеджеры проектов при сборе статистики по открытым дефектам и багам в процессе разработки.
5 Процедура анализа выявленных несоответствий
Анализ выявленных несоответствий проводится в ходе реализации проекта. Основные контрольные точки на которых выполняется анализ — в конце каждой итерации разработки, после очередного релиза программного продукта, после окончательной передачи продукта заказчику. Источником информации для проведения анализа является система управления проектом. Все найденные несоответствия в ходе реализации проекта должны быть обязательно зафиксированы в CУП в виде задач типа Bug или Defect, согласно инструкции И-05-2012. Все несоответствия для которых установлен приоритет текущей итерации должны быть исправлены, протестированы и закрыты, для того чтобы проводимый анализ был как можно полным. Контроль за выполнением этой задачи осуществляется менеджером проекта в ходе реализации проекта и руководителем ОККР перед сбором статистических данных. Последовательность шагов сбора статистики следующая:
- Руководитель ОККР строит отчет по открытым и исправленным дефектам и багам для анализируемого периода. В отчет должны быть включены следующие поля: код и наименование бага или дефекта, дата открытия, кем был открыт, серьёзность (severity), статус, задача, при тестировании которой был открыт дефект (связанная задача). Формат отчета приведен в приложении № 1.
- После построения отчета, необходимо убедиться, что для всех дефектов и багов проставлен атрибут серьёзности дефекта (Severity). Если обнаружится, что для какого-либо несоответствия данный атрибут отсутствует, то его необходимо установить, руководствуясь инструкцией И-16-2013.
- Используя полученные табличные данные, необходимо консолидировать данные в следующих таблицах: количество открытых в процессе тестирования багов и дефектов ранжированных по степени серьёзности, количество открытых в процессе тестирования дефектов ранжированных по степени серьёзности, количество открытых в процессе тестирования багов и дефектов ранжированных по автору открывшему их (разработчик, тестировщик, заказчик), количество открытых в процессе тестирования багов и дефектов ранжированных по компонентам (если в реализуемом проекте компоненты выделены в СУП), список реализованных функциональностей с количеством дефектов, открытых при позадачном тестировании каждой, количество дефектов открытых при регрессионном и системном тестировании, время потраченное на исправление и тестирование исправленных несоответствий, отнесенное ко времени разработки. Форматы отчетов приведены в приложении № 2 настоящей инструкции.
- Полученные статистические данные используются при составлении отчетов для руководства компании, для ретроспектив при подведении итогов разработки.

Приложение № 1
Формат получаемого отчета из системы управления проектом.
#	Type (Bug / Defect)	Title	Author	Severity	Компонента	Related feature	Spent time

Приложение № 2
Формат собираемых отчетов
Количество багов, ранжируемых по Severity
Severity	Количество
Blocker
Critical
Major
Minor

Количество дефектов, ранжируемых по Severity
Severity	Количество
Blocker
Critical
Major
Minor

Количество багов, ранжируемых по автору
Автор	Количество
Заказчик
Разработчик
Тестировщик

Количество багов, ранжируемых по компонентам
Компонента	Количество

Количество багов открытых при тестировании задач
Задача (ссылка)	Количество багов	Время выполнения задачи (полное)	Время исправления бага

# Лист согласования

Наименование документа	И -24-2014
        Идентификационный номер

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата

Замечания:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Лист учета изменений документа
№ п.п.	Номера листов (страниц)			Шифр изменения	Подпись	Дата введения изменения
	Замененных	Новых	Аннулированных

# Лист учета периодических проверок документа

Дата проверки	Фамилия и инициалы лица, выполнившего проверку	Результаты проверки	Подпись лица, выполнившего проверку	Примечание
1	2	3	4	5

# Лист ознакомления
№ п/п	Обозначение (код) документа и изменения к нему	Фамилия И.О. / работника, / ознакомившегося / с документом	Должность работника, ознакомившегося / с документом	Подпись	Дата	Примечания
1	2	3	4	5	6	7