УТВЕРЖДАЮ: / Генеральный директор / ООО «ИСС Арт» / ________________/ И.В. Орехов/ / «__» ____________ 2013 г.

### ИНСТРУКЦИЯ

Система менеджмента качества
Инструкция по управлению командой тестирования на проектах	Введено с / Приказ № от
И - – 2016	Количество листов:

Информационные данные
1 РАЗРАБОТАЛ – Руководитель отдела тестирования –
Фирсанов К.А.
2 Введена впервые
3 Инструкция соответствует МС ИСО 9001 в части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними документами.
4 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ – в соответствии с требованиями СТО 02 «Управление документами».
5 Инструкция является интеллектуальной собственностью ООО «ИСС Арт» и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в любом виде вне Компании без разрешения высшего руководства.

Содержание

1	Область применения ……………………………………...………………………….	4
2	Нормативные ссылки ………………………………………………………………..	4
3	Термины, определения и сокращения ………………………………………………	4
4	Общие положения ………………………………………….......................................	4
4.1	Создание плана тестирования ……………………………………………………….	4
4.2	Создание тестовых скриптов ………………………………………………………...	4
4.3	Контроль и обновление тестовой документации ………………………………......	5
	Лист согласования ……………………………………………………………………	6
	Лист регистрации изменений .……………………………………………………...	7
	Лист периодических проверок ………………………………………………………	8
	Лист ознакомления …………………………………………………………………...	9

Область применения
Настоящая инструкция ООО «ИСС Арт» устанавливает требования к управлению командой тестирования на проектах. Инструкция предназначена для инженеров-тестировщиков, менеджеров проектов, руководителей производственных подразделений компании. Настоящая инструкция является нормативным документом для всех сотрудников ООО «ИСС Арт».
Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:
МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
Термины, определения и сокращения
тестировщик – специалист осуществляюший работы по контролю качеству на проектах компании;
руковдитель команды тестирования (QA lead) – инженер-тестировщик осуществляющий управление командой тестиовщиков на отдельно взятом проекте.
итерация - организация обработки данных, при которой действия повторяются многократно, не приводя при этом к вызовам самих себя.
Общие положения
Руководитель команды тестирования (QA lead) — технический руководитель тестировщиков, осуществляющих тестирование определенного проекта, разрабатываемого компанией. QA lead назначается на проекты, где количество тестироващиков, работающих на проекте, более одного. Назначение руководителя команды тестировщиков имеет целью повысить управляемость работы тестировщиков, снять часть нагрузки по управлению проектом с менеджера проектов в плане постановки и контролю выполнения задач по тестированию и контролю качества проекта. Настоящая инструкция регламентирует функциональные обязанности руководителя команды тестирования и его взаимодействия с менеджером, архитектором и руководителями направлений разрабатываемого проекта.
Назначение на позицию руководителя группы тестирования проекта.
QA lead назначается на проект руководителем отдела тестирования по запросу менеджера проекта. Назначение согласуется с менеджером проекта и с заказчиком проекта, на который проводится назначение. Назначение проводится на проекты где работает более одного тестировщика. Допускается отсутствие на проекте QA lead, если руководство процессом контроля качества способен организовать менеджер проекта или если руководство тестированием выполняется на стороне заказчика.
Функциональные обязанности руководителя группы тестирования
В функциональные обязанности руководителя группы тестирования входят следующие активности: определение задач по контролю качества и их согласование с заказчиком (представителем заказчика) и менеджером проекта, оценка задач по тестированию и предосталение информации по оценке менеджеру проекта, создание задач по тестированию и контролю качества и распределение их между командой тестирования, контроль выполнения задач командой тестирования, предоставление отчета о ходе или результатах тестирования менеджеру проекта и заказчику (представителю заказчика), управление ведением справочной информации по контролю качества и тестированию на проекте, внедрение процессов по контролю качества на проекте, управление тестоврой документацией, управление репозиториями, коммуникация с заказчиком или его представителем по вопросам тестирования.

4.1 Создание плана тестирования
План тестирования создается на этапе оценки новой функциональности проекта, при оценке тестирования нового проекта, при регрессионном тестировании очередной итерации текущего проекта. Тестовый план хранится в электронном виде в системе управления проектами, используемой для конкретного проекта (JIRA, Redmine). Для новой функциональности, на этапе оценки реализации, тестовый план помещается в описание соответствующей задачи. Тестовый план на регрессионное и системное тестирование помещается в описание соответствующей задачи. Для небольших проектов, разработка которых содержит одну итерацию, тестовый план для всего проекта помещается в Wiki проекта. Тестовый план создается специалистом по качеству, который оценивает задачу/проект или создает задачу регрессионного тестирования. Тестовый план должен включать в себя:
- тестовые сценарии, которые необходимо проверить после передачи реализованной функциональности в тестирование;
- тестовые сценарии, которые необходимо исключить на данной итерации тестирования;
- конфигурацию тестового стенда.
4.2 Создание тестовых скриптов
Тестовые скрипты создаются в процессе тестирования нового функционала, при тестировании исправленного дефекта, если тестируемый исправленный дефект не покрывался ранее тестовой документацией. Для хранения и использования тестовых скриптов используется система управления тестовой документацией, принятая на проекте. Тестовые скрипты создаются и обновляются специалистами по качеству, выполняющими работы по тестированию функционала или контрольному тестированию исправленных дефектов. Тестовый скрипт должен включать себя последовательность шагов, которые должен выполнить тестировщик, и ожидаемый результат выполнения. При необходимости, до шагов тестирования, необходимо указать параметры конфигурации тестового стенда и необходимые данные, используемые при выполнении теста.

4.3 Контроль и обновление тестовой документации
Обновление тестовой документации производится каждый раз, когда производится контроль существующих тестовых скриптов и выявляется необходимость дополнить существующие тестовые скрипты новыми шагами, использовать дополнительные наборы данных для тестов, или использовать измененную конфигурацию. Обновлению тестовой документации обязательно предшествует фаза контрольного просмотра, выполняемого старшим специалистом по качеству. После этого в системе управления проектом создается задача на обновление документации, в которой указывается, какие тестовые скрипты необходимо обновить и состав обновления. Задача обновления выполняется специалистом по качеству.
На проектах, где разработка занимает одну итерацию, допускается использовать чек-листы вместо более подробных тестовых скриптов. Чек-лист формируется при функциональном тестировании специалистом по качеству, выполняющим работы по тестированию проекта. Чек-лист используется при системном тестировании, совместно с тестовым планом и при приемо-сдаточном тестировании при передаче проекта заказчику.

Лист согласования

Наименование документа	И - 06-2013
        Идентификационный номер

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата

Замечания:

# __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лист учета изменений документа
№ п.п.	Номера листов (страниц)			Шифр изменения	Подпись	Дата введения изменения
	Замененных	Новых	Аннулированных

Лист учета периодических проверок документа
_______________________________________________________________
Дата проверки	Фамилия и инициалы лица, выполнившего проверку	Результаты проверки	Подпись лица, выполнившего проверку	Примечание
1	2	3	4	5

Лист ознакомления

№ п/п	Обозначение (код) документа и изменения к нему	Фамилия И.О. / работника, / ознакомившегося / с документом	Должность работника, ознакомившегося / с документом	Подпись	Дата	Примечания
1	2	3	4	5	6	7