ООО «ИСС Арт»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ №42 от «23» марта 2016г.

Присутствовали: специалист по сертификации Залевская И.В, Руководитель отдела тестирования Фирсанов К.А., Генеральный директор Орехов И.В.
Секретарь: специалист по сертификации Залевская И.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перенос сроков задачи за I квартал отдела тестирования — обновление инструкции И-06 2013.
ВЫСТУПИЛИ:
Фирсанов К.А.
- о переносе сроков по задаче: обновление инструкцию И-06, включив новые тестовые артефакты;
- о невозможности актуализации инструкции в установленный срок до 31.03.2016г. в связи с необходимостью включить описание новых тестовых артефактов, используемых при работе на проектах и разработке процессов управления ими на различных проектах с различными методологиями разработки.
-о желании привлечь к разработке данного документа инженеров тестировщиков и старших инженеров тестировщиков. Это явится сплачивающим фактором в команде.
РЕШИЛИ:
Перенести актуализацию инструкции И-06 «Инструкция по созданию тестовой документации»
Ответственный: Фирсанов К.А.
Срок: до 31.05.2016
Специалисту по сертификации внести правки в перечень задач отдела до 26.03.2016г.
Специалист по сертификации	И.В. Залевская
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор	И.В. Орехов
Руководитель отдела тестирования	К.А. Фирсанов