Задание №1 (выполняется письменно)
Имя компании: ProDam
Имя проекта: ProDam WebApp
Версия 1.0

## Цель
Этот тест план проекта ProDam WebApp цели:
- Выявить рекомендуемых требований для тестирования.
- Определить типы тестирования, которые будут произведены.
- Обозначить требования к тестовому окружению.
- Список дополнительных инструментов, которые будут необходимы при тестировании.

Краткое описание:

Необходимо провести функциональное тестирование web-приложения, представляющего из себя online-магазин, на котором зарегистрированные пользователи осуществляют покупки.
Основные компоненты приложения:
1. регистрация;
2. логин;
3. каталог товаров;
4. поиск товаров;
5. корзина товаров;
6. оплата покупки.

Разработка приложения будет проводится в несколько итераций, на каждой из которых в каждый из компонентов приложения будут добавляться новый функционал. По окончании разработки предполагается поддержка приложения компанией разработчиком.

Этапы тестирования:
Разработка приложения будет проводится в несколько итераций, на каждой из которых в каждый из компонентов приложения будут добавляться новый функционал.

План тестирования
Виды тестирования:
На проекте ProDam WebApp будет проведено функциональное тестирование web-приложения:
Компонентное тестирование таких модулей как:
1. регистрация;
2. логин;
3. каталог товаров;
4. поиск товаров;
5. корзина товаров;
6. оплата покупки.

Интеграционное тестирование.
Позволит выявить дефекты после проведения компонентного тестирования в процессе будет проверятся взаимодействия наших подсистем (регистрация, логин и т.д) на уровне обмена данными и потокового взаимодействия.

Тестирование компонентов:
1. Регистрация
Для тестирование этого компонента подойдет функциональное тестирование. Компонент регистрация используется пользователем единожды. Автоматизация позволит создавать пользователей с разными параметрами которые в дальнейшем нам потребуются для тестирование логина.
Здесь будет тестироваться входные данные длины полей, допустимые символы.
Для тестирования необходимо создать данные для заполнение полей регистрация, их можно генерировать инструментом Selenium.

Логин
Для тестирование этого компонента в большей степени подойдет автоматизированное тестирование и нагрузочное, так как процесс входа в web приложение постоянно выполняется пользователями и это важный компонент без которого пользователь не сможет дальше работать с приложением.
Здесь будет тестироваться входные данные длины полей, допустимые символы. Для тестирование понадобится создать n-ное количество аккаунтов, их можно генерировать инструментом Selenium.

Каталог товаров
Для тестирование этого компонента в большей степени подойдет автоматизированное тестирование, это главный и важный компонент системы, в котором и происходит основная работа пользователя. Здесь будет тестироваться Правильность отображаемых данных о товарах. Для тестирование понадобится создать n-ное количество товаров, их можно генерировать инструментом Selenium.

Поиск товаров
Для тестирование этого компонента в большей степени подойдет автоматизированное тестирование и нагрузочное это важный компонент системы.
Здесь будет тестироваться входные данные длины полей, допустимые символы.
Для тестирования нужно использовать Selenium для поисковых завпросов с параметрами поиска, можно написать скрипт для поиска с параметрами которые могут быть загнаны в csv или xls.

Корзина товаров
Для тестирование этого компонента в большей степени подойдет автоматизированное тестирование, это важный компонент системы. Здесь будет тестироваться соответствие выбраного товара с ценой, поля количество товаров и т.д
Для тестирование понадобится создать n-ное количество товаров, их можно генерировать инструментом Selenium.

Оплата покупки
Для тестирование этого компонента в большей степени подойдет автоматизированное тестирование, также нагрузочное и тестирование безопасности.
Данный компонент будет тестироваться на корректность введеных данных оплаты длины полей, допустимые символы. Для тестирование понадобится создать n-ное количество покупок и счетов, их можно генерировать инструментом Selenium и проводить оплату.

Тетсовое окружение

Для тестирования веб приложения ProDam WebApp потребуется использовать тестовое состоящие из операционных систем:
- Windows
- Mac OS
- Linux (Ubuntu, Mandriva)
Браузеры:
- IE
- Mozila Firefox
- Google Chrome
- Safari

Инструменты для тестирования
Для тестирования данного приложения потребуются такие инструменты автоматизации: Selenium+WebDriver, EclipseIDE, HP UFT, Selenium IDE место для хранения скриптов Git, место для хранения тестовой джокументации.

Что должно быть сделано в системе управления проектом, до того как приступит. к тестированию?
Создана подзадача тестирования, имеется баг или фича исправленная разработчиком, которую нужно протестировать.

Задание № 2
Не хватило времени

Задание № 3
Определить, какие методы HTTP поддерживает сервер www.myconnectedsite.com . Использовать любой возможный инструмент. Описать решение задания. Screenshot с ответом прикрепить к redmine.
Основываясь на мои х заниях методы используемые на TCC это GET и POST
http://screencast.com/t/HcEd567m