Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	160 часов / 160 часов
Работы по стажировке	100%	100,00%	45 часов / 45 часов
Заполнение премиальных	100%	100,00%	3 часа / 3 часа
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Озвучивание видео урока	100%	100,00%	6 часов / 6 часов
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	1 час / 1 часа
Подготовка и проведение QA митинга	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Работы по Blazemeter	100%	100,00%	16 часов / 16 часов

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Митинг с Blazemeter	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	14.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работы по стажировке	100%	14.05.17	24 часа	Фирсанов К.А. / Харитонов М.
Митинги с командой	100%	10.05.17	1 час	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	14.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Сборка видео урока Blazemeter	100%	08.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	12.05.17	2 часа
Работы по Blazemeter	100%	14.05.17	16 часов	Дудник В. Фирсанов К.А.