Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка ПИР новых тестировщиков	100%	100,00%	3 часа / 3 часа
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	25,00%	8 часов / 2 часа	Заказчик взял паузу на доработку ТЗ
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	8 часов / 3 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Подготовка сценария видео урока № 6 Blazemeter	100%	0,00%	10 часов / 0 часов	Заказчик взял паузу на доработку ТЗ
Подготовка окружения и черновика статьи по MQTT	100%	0%	8 час / 0 часов	Заказчик перенес на следующую неделю
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Подготовка премиальных ведомостей.	100%	100,00%	4 часа / 5 часов
Митинг по обучению английскому	100%	100,00%	1 час / 1 час
Работы по СМК	100%	30,00%	6 часов / 2 часа	Внеплановые задачи

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Инструктаж по электробезопасности	100%	100%	0,5 часа
Митинг — демо по AR	100%	100%	1 час
Старт проекта Фармакопейка	100%	100%	1 час
Митинг по авто-тестам	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка резюме тетировщиков	100%	15.06.17	6 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	18.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	16.06.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	16.06.17	4 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	14.06.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1	100%	16.06.17	10 часов	Фирсанов К.А. / команда
Подготовка окружения и черновика статьи по MQTT	100%	16.06.17	10 час	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	09.06.17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Руководительское совещание	100%	13.06.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Митинг в подразделении	100%	07.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работы по СМК	100%	08.06.17	6 часов	Фирсанов К.А.