Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов /370 часов	За 2 недели
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	100%	30 часов / 56 часов	За две недели
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 22 часа	За 2 недели
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Оценка времени написания серии статей для Blazemeter	100%	100%	2 часа / 2 часа
План новой статьи для Blazemeter	100%	100%	2 часа / 2 часа
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100%	2 часа / 2 часа
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	8 часов / 5 часов
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию в 2016 году	100%	100%	2 часа / 2 часа
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 10 часов
Оценка нового проекта от Blazemeter	100%	100%	3 часа / 3 часа
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	50%	2 часа / 1 час
Премии тестировщиков	100%	100%	3 часа / 2 часа
Тестирование безопасности.	100%	100%	24 часа / 30 часов
Лекция по тестированию (кафедра)	100%	100%	2 часа / 4 часа
Премиальная ведомость.	100%	100%	3 часа / 3 часа

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Митинги с руководителями	100%	100%	2 часа
Совещание по целям (2)	100%	100%	5 часов
Совещание по ценностям	100%	100%	2 часа
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Просмотр резюме потенциальных кандидатов. Собеседования	100%	100%	5 часов
Аттестация	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски
Нужен технический писатель на написание статей в Blazemeter blog!!! с навыками тестирования (нагрузочного).	Открыть новую вакансию технического писателя. Или ускорить решение вопроса с Инной Ивановой.	Мы ищем тестировщика с навыками написания статей, а нужен технический писатель с навыками тестирования (нагрузочного).	?	Не найдем никого, а Инна откажется или окажется, что потребуется много времени для прокачки в нагрузочном тестировании.

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	22.02.17	120 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	22.02.17	20 часов	Дудник В., Бабило М.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	22.02.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	26.02.17	1 час	Фирсанов К.А.
Новая статья для Blazemeter	100%	23.02.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	20.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	22.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	25.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	24.02.17	5 часов	Фирсанов К.А.
Аттестация по английскому	100%	21.02.17	1 час	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1	100%	22.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Собеседования	100%	22.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Выпуск статьи по Taurus	100%	22.02.17	2 часа	Шепелева Ю.
Аудит. Совещание.	100%	22.02.17	1 час	Фирсанов К.А.