Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 184 часа
Руководительское совещание	100%	100%	2 часа / 2 часа
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	0%	6 часов / 0 часов	Нужна помощь
Встреча с Иваном Васильевичем	100%	100%	1 час / 1 час
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	8 часов / 2 часа
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	100%	2 часа / 2 часа
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 5 часов
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	0%	8 часов / 0 часов	Работа над video для Blazemeter
Митинги 1-1	100%	100%	2 часа / 2 часа
Базовая кафедра	100%	100%	8 часов / 8 часов
Премиальная тестировщиков	100%	100%	3 часа / 5 часов	Много задач.
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	50%	8 часов / 4 часа	Сделали быстрее
Подготовка video training для Blazemeter	50%	70%	6 часов / 19 часов	Первый опыт.

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Собеседования	100%	100%	1 час
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Просмотр резюме потенциальных кандидатов.	100%	100%	1 час
Экстра часы по видео Blazemeter	100%	100%	13 часов
Митинги по Blazemeter	100%	100%	1 час
Доработка статьи по Blazemeter	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	03/19/17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	03/14/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	03/15/17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	03/19/17	1 час	Фирсанов К.А.
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	03/13/17	6 часов	Фирсанов К.А.
Встреча с Иваном Васильевичем	100%	03/13/17	1 час	Фирсанов К.А. / Орехов И.В.
Контроль работ по Vertigo	100%	03/17/17	8 часов	Фирсанов К.А.
Собеседования в Красноярске	100%	03/18/17	6 часов	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	03/18/17	5 часов	Фирсанов К.А. Михайлов М. Шепелева Ю.
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	03/16/17	8 часов	Фирсанов К.А.
План статьи по TCP.	100%	03/13/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Базовая кафедра	100%	03/15/17	8 часов	Фирсанов К.А. / Шепелева Ю.
Довести результаты аттестации до сотрудников	100%	03/16/17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	03/12/17	8 часов	Фирсанов К.А. Жиряков Е.
Подготовка video training для Blazemeter	50%	03/10/17	6 часов	Фирсанов К.А.