Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	0,00%	1 час / 0 часов	Необходима консультация команды
Работы по стажировке	100%	100,00%	24 часа / 16 часов
Митинги с командой	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Сборка видео урока Blazemeter	100%	100,00%	1 час / 1 час
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Работы по Blazemeter	100%	100,00%	16 часов / 10 часов

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Оценка проектов	100%	100%	1 час
Контроль скрипта по Blazemeter
Подготовка сценария по видео-уроку № 3 для Blazemeter	50%	50%	4 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	15.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работы по стажировке	100%	21.05.17	28 часов	Фирсанов К.А. / Харитонов М.
Оценка нагрузочного тестирования по Cashknock	100%	15.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	21.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Озвучивание и сборка видео урока № 3 Blazemeter	100%	17.05.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	19.05.17	8 часов
Работы по Blazemeter (End clothing)	100%	16.05.17	4 часа	Фирсанов К.А. Дудник В.
Подготовка и проведение QA meeting Vertigo	100%	17.05.17	2 часа	Фирсанов К.А. команда
Разбор переписки на английском	100%	15.05.17	1 час	Фирсанов К.А. Леговец И. команда
Провести ревизию задач СМК	100%	18.05.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария видео урока № 4 Blazemeter	100%	20.05.17	6 часов	Фирсанов К.А.
Подготовка черновика статьи по MQTT	100%	16.05.17	1 час	Фирсанов К.А.