Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 180 часов
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	50%	30 часов / 35 часов	Неотложные задачи по тестированию сервисов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	0%	12 часов / 0 часов	Митинг был отменен
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Разработка авто-тестов MPN	100%	100%	16 часов / 20 часов
Составление бюджета отдела	100%	100%	1 час / 1 час
Закончить и отправить плана тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100%	1 час / 4 часа
Работа с UI автотестами Vertigo	100%	50%	32 часа / 15 часов	Неотложные задачи ручного тестирования
Работа по Jmeter на Jnetdirect	100%		8 часов / 0 часов	Не готовы задачи

Внеплановые задачи
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Подготовка отчета по SMART задачам	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	22.01.17	200 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	22.01.17	30 часов	Дудник В.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	18.01.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	22.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Разработка авто-тестов MPN	100%	22.01.17	16 часов	Шепелева Ю.
Закончить статью для Blazemeter по OpenID	100%	17.01.17	6 час	Фирсанов К.А.
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	22.01.17	1час	Фирсанов К.А.
Работа с UI автотестами Vertigo	100%	20.01.17	32 часа	Мазур Р.
Написать статью и разработать скрипт для Blazemeter по RTMP	100%	21.01.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	22.01.17	5 часов	Фирсанов К.А.