Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка резюме тетировщиков	100%	0,00%	6 часов / 0 часов	Перенес на след. Неделю по согласованию с Аней
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	0,00%	12 часов / 0 часов	Ждем деталей от заказчика
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Митинги 1-1	100%	20,00%	10 часов / 2 часа	Внеплановые задачи
Подготовка окружения и черновика статьи по MQTT	100%	100,00%	10 час / 10 часов
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100,00%	3 часа / 3 часа
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Митинг в подразделении	100%	100,00%	1 час / 1 час
Работы по СМК	100%	100,00%	6 часов / 4 часа

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Подготовка и участие в ретроспективе Casssantec	100%	100%	2 часа
Подготовка и участие в митинге по СЕ	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка резюме тетировщиков	100%	23.06.17	6 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	25.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	24.06.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	23.06.17	4 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	21.06.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1	100%	23.06.17	10 часов	Фирсанов К.А. / команда
Контроль скрипта по MQTT	100%	19.06.17	3 час	Фирсанов К.А.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	23.06.17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Руководительское совещание	100%	20.06.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Работы по СМК	100%	22.06.17	6 часов	Фирсанов К.А.
Демо по AR	100%	23.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Митинг с генеральным директором	100%	19.06.17	1 час	Фирсанов К.А.