Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	200 часов / 200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	50,00%	6 часов / 5 часов
Встреча с Иваном Васильевичем	100%	100,00%	1 час / 1 час
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	8 часов / 2 часа
Собеседования в Красноярске	100%	100,00%	6 часов / 6 часов
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100,00%	5 часов / 5 часов
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	0,00%	8 часов / 0 часов
План статьи по TCP.	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Базовая кафедра	100%	100,00%	8 часов / 8 часов
Довести результаты аттестации до сотрудников	100%	0,00%	3 часа / 0 часов
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	10,00%	8 часов / 1 час
Подготовка video training для Blazemeter	50%	100,00%	6 часов / 0 часов	То что сделано - достаточно

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	26.03.17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	21.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	22.03.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	26.03.17	1 час	Фирсанов К.А.
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	21.03.17	6 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	17.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка плана стажировки в Красноярске	50%	24.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	25.03.17	5 часов	Фирсанов К.А. Михайлов М. Шепелева Ю.
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	22.03.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Статья по TCP.	100%	23.03.17	16 часов	Фирсанов К.А.
Обновить И-05	100%	22.03.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	12.03.17	40 часов	Фирсанов К.А. Жиряков Е. / Дудник В.
Подготовка video training для Blazemeter	100%	10.03.17	12 часов	Фирсанов К.А.