Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	0,00%	1 час / 0 часов	Необходимо согласование.
Работы по стажировке	100%	100,00%	28 часов / 20 часов	Фирсанов К.А. / Харитонов М.
Оценка нагрузочного тестирования по Cashknock	100%	100%	1 час / 1 час
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Озвучивание и сборка видео урока № 3 Blazemeter	100%	100,00%	8 часов / 13 часов	Проблема с ПО
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	8 часов / 2 часа
Работы по Blazemeter (End clothing)	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Подготовка и проведение QA meeting Vertigo	100%	100%	2 часа / 2 часа
Разбор переписки на английском	100%	100,00%	1 час / 1 час
Провести ревизию задач СМК	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Внеплановые задачи
Подготовка сценария видео урока № 4 Blazemeter	100%	50,00%	6 часов / 3 часа
Подготовка черновика статьи по MQTT	100%	0,00%	1 час / 0 часов	Перенесли на июнь.

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Оценка нового проекта от Blazemeter	100%	100%	2 часа
Митинг по переезду тестировщиков	100%	100%	0,5 часа
Митинги с Blazemeter	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	22.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работы по стажировке	100%	27.05.17	20 часов	Фирсанов К.А. / Харитонов М. / Кайгородова А.
Проверить ПИР Матвеева, Семочкина и Бабило.	100%	25.05.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	28.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Сценарий, озвучивание и сборка видео урока № 4 Blazemeter	100%	24.05.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	26.05.17	8 часов
Работы по Blazemeter (End clothing)	100%	23.05.17	4 часа	Фирсанов К.А. Дудник В.
Подготовка и проведение QA meeting Vertigo	100%	24.05.17	2 часа	Фирсанов К.А. команда
Провести ревизию задач СМК	100%	27.05.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария видео урока № 5 Blazemeter	100%	20.05.17	6 часов	Фирсанов К.А.