Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 200 часов
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	100%	30 часов / 30 часов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Разработка авто-тестов MPN	100%	100%	16 часов / 27 часов	Было уменьшено время на СЕ
Закончить статью для Blazemeter по OpenID	100%	100%	6 час / 11 часов	Сложность скрипта
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100%	1час / 1 час
Работа с UI автотестами Vertigo	100%	100%	32 часа / 32 часа
Написать статью и разработать скрипт для Blazemeter по RTMP	100%	100%	8 часов / 28 часов	Потребовалось исследование по данному вопросу
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 5 часов

Внеплановые задачи
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Подготовка SMART задач на 1-й квартал	100%	100%	2 часа
Проведение митинга по UI автотестам с James и Sai	100%	100%	3 часа	Учтено время Мазур и Малышкина
Митинг по договорам на обучение	100%	100%	1 час
Митинги с руководителями подразделений	100%	100%	2 часа
Развертывание инфраструктуры для написания скрипта. Исследование обмена по RTMPT	100%	100%	16 часов

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	29.01.17	200 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	29.01.17	30 часов	Дудник В.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	25.01.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	29.01.17	1 час	Фирсанов К.А.
Оценка времени написания статьи по Taurus	100%	24.01.17	10 часов	Шепелева Ю.
Закончить статью для Blazemeter по RTMPT	100%	24.01.17	6 час	Фирсанов К.А.
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	26.01.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	29.01.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию.	100%	29.01.17	7 часов	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	27.01.17	5 часов	Фирсанов К.А.
Оценка нагрузочного тестирования по endclosing	100%	23.01.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	27.01.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Митинг в подразделении	100%	26.01.17	12 часов	Фирсанов К.А.