Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	200 часов / 200 часов
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Оценка проекта от Фармакопейки	100%	100%	3 часа / 3 часа
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 4 часа
Закончить план стажировки в Красноярск	100%	80,00%	8 часов / 8 часов
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	0,00%	5 часов / 0 часов
Митинги 1-1	50%	20,00%	3 часа / 1 час

Внеплановые задачи за 4 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Корректировка статьи по TCP	100%	100%	2 часа
SQUAD митинг и подготовка описания по процессу AIT Vertigo	100%	100%	1 час
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	28.04.17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	25.04.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Собеседование кандидата	100%	24.04.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	29.04.17	1 час	Фирсанов К.А.
Запись видео урока	100%	30.04.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	29.04.17	4 часа
Стажировка в Красноярске	100%	29.04.17	30 часов	Фирсанов К.А. Харитонов М. Кайгородова А.
Митинг с Blazemeter	100%	25.04.17	1 час	Фирсанов К.А. / Дудник В.