Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	120 часов / 97 часов
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	100%	20 часов / 7 часов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Новая статья для Blazemeter	100%	0,00%	12 часов / 0 часов	Не хватило сил...
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100,00%	2 часа / 5 часов	Пришлось переделать платн тестирования.
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 5 часов
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	50,00%	2 часа / 1 час
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100,00%	5 часов / 5 часов
Аттестация по английскому	100%	100,00%	1 час / 1 час
Митинги 1-1	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Собеседования	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Выпуск статьи по Taurus	100%	100,00%	2 часа / 9 часов
Аудит. Совещание.	100%	50,00%	1 час / 1 час	Совпало время с аттестацией по английскому.

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Митинг с Blazemeter	100%	100%	1 час
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Просмотр резюме потенциальных кандидатов.	100%	100%	1 час
Доработка статьи по Listeners	100%	100%	6 часов
Митинг с James Shaffer по Mersoft tool.	100%	100%	2 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски
Нужен технический писатель на написание статей в Blazemeter blog!!! с навыками тестирования (нагрузочного).	Открыть новую вакансию технического писателя. Или ускорить решение вопроса с Инной Ивановой.	Мы ищем тестировщика с навыками написания статей, а нужен технический писатель с навыками тестирования (нагрузочного).	?	Не найдем никого, а Инна откажется или окажется, что потребуется много времени для прокачки в нагрузочном тестировании.

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	05.03.17	200 часов	Команда
Подготовка и проведение митинга по нагрузочному тестированию	100%	01.03.17	20 часов	Дудник В., Бабило М. / Малышкин А. Фирсанов К.А. / Малиновский Д.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	01.03.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	05.03.17	1 час	Фирсанов К.А.
Новая статья для Blazemeter	100%	02.03.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Встреча 1-1 с В. Дудник	100%	27.02.17	1 часа	Фирсанов К.А. / Дудник В.
Контроль работ по Vertigo	100%	03.03.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	03.03.17	2 часа	Фирсанов К.А. Бабило М. Сёмочкин А. Матвеев Д.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	04.03.17	5 часов	Фирсанов К.А. / Мазур Р. Михайлов М. Шепелева Ю.
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	05.03.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1	100%	03.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Собеседования	100%	03.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Совещание по ценностям.	100%	03.03.17	2 часа	Шепелева Ю.