Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	200 часов / 200 часов
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	100,00%	6 часов / 9 часов	Высокая сложность
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Подготовка плана стажировки в Красноярске	50%	50,00%	2 часа / 4 часа
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100,00%	5 часов / 5 часов
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	20,00%	8 часов / 4 часа
Статья по TCP.	100%	30,00%	16 часов / 8 часов
Обновить И-05	100%	0,00%	8 часов / 0 часов
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	50,00%	40 часов / 20 часов
Подготовка video training для Blazemeter	100%	0,00%	12 часов / 0 часов	Ожидание согласования от заазчика

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Работа со SMART задачами	100%	100%	2 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	31.03.17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	21.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	29.03.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	02.04.17	1 час	Фирсанов К.А.
План статьи по LDAP для Blazemeter	100%	31.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	31.03.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка плана стажировки в Красноярске	50%	30.03.17	8 часов	Фирсанов К.А. / Шепелева Ю.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	01.04.17	5 часов	Фирсанов К.А. Михайлов М. Шепелева Ю.
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	31.03.17	12 часов	Фирсанов К.А. / Шепелева Ю.
Статья по TCP.	100%	30.03.17	12 часов	Фирсанов К.А.
Обновить И-05	100%	28.03.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	31.03.17	10 часов	Фирсанов К.А. Жиряков Е. / Дудник В.
Подготовка video training для Blazemeter	100%	31.03.17	12 часов	Фирсанов К.А.