Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Подготовка описания по AIT Vertigo	100%	100,00%	1 час / 1 час
Работы по стажировке	100%	100,00%	20 часов / 24 часа
Проверить ПИР Матвеева, Семочкина и Бабило.	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Внеплановые задачи
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Сценарий, озвучивание и сборка видео урока № 4 Blazemeter	100%	50,00%	12 часов / 9 часов	Внеплановая задача от Blazemeter
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	8 часов / 2 часа
Работы по Blazemeter (End clothing)	100%	100,00%	4 часа / 1 час	Только мое время.
Подготовка и проведение QA meeting Vertigo	100%	0,00%	2 часа / 0 часов	Митинг отменен
Провести ревизию задач СМК	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Подготовка сценария видео урока № 5 Blazemeter	100%	0,00%	6 часов / 0 часов	Внеплановая задача от Blazemeter

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	2 часа
Настройка новых приложений для записи video уроков	100%	100%	4 часа
Собеседования. Подготовка и проведение	100%	100%	2 часа
Внеплановая задача от Blazemeter	100%	100%	7 часов

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по стажировке	100%	31.05.17	16 часов	Фирсанов К.А. / Харитонов М. / Кайгородова А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	04.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Озвучивание и сборка видео урока № 4 Blazemeter	100%	30.05.17	7 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	02.06.17	8 часов
Контроль работ по Blazemeter (End clothing)	100%	30.05.17	2 часа	Фирсанов К.А. Дудник В.
Подготовка сценария видео урока № 5 Blazemeter	100%	02.06.17	6 часов	Фирсанов К.А. / Аладьев Р.
Подготовка семинара по тестированию CEMobile	100%	29.05.17	1 час	Фирсанов К.А. Михайлов М. Круть А.