Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	200 часов / 200 часов
Руководительское совещание	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Собеседование кандидата	100%	100,00%	2 часа / 2 часа
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Запись видео урока	100%	50,00%	12 часов / 6 часов	Работы по стажировке
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	4 часа / 4 часа
Стажировка в Красноярске	100%	100,00%	30 часов / 30 часов
Митинг с Blazemeter	100%	0,00%	1 час / 0 часов	Отменен заказчиком

Внеплановые задачи за 4 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	07.05.17	160 часов	Команда
Работы по стажировке	100%	07.05.17	45 часов	Фирсанов К.А. / Харитонов М.
Заполнение премиальных	100%	04.05.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	07.05.17	1 час	Фирсанов К.А.
Озвучивание видео урока	100%	07.05.17	6 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	07.05.17	1 час
Подготовка и проведение QA митинга	100%	03.05.17	12 часов	Команда
Работы по Blazemeter	100%	05.05.17	16 часов	Дудник В. Фирсанов К.А.