Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 280 часов
Подготовка и проведение митинга по нагрузочному тестированию	100%	100%	20 часов / 6 часов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 8 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Новая статья для Blazemeter	100%	80%	12 часов / 13 часов
Встреча 1-1 с В. Дудник	100%	100%	1 час / 1 час
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	8 часов / 1 час
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	50%	2 часа / 1 час
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 5 часов
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	0%	8 часов / 0 часов	Внеплановые задачи
Митинги 1-1	100%	0%	2 час / 0 часов	Внеплановые задачи
Собеседования	100%	150%	2 часа / 3 часа
Совещание по ценностям.	100%	100%	2 часа / 2 часа

Внеплановые задачи за 2 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Собеседования	100%	100%	1 час
Внутренние коммуникации	100%	100%	3 часа
Просмотр резюме потенциальных кандидатов.	100%	100%	1 час
Исследовательская работа по Blazemeter	100%	100%	6 часов
Митинги по Blazemeter	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	03/12/17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	03/07/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	03/09/17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	03/12/17	1 час	Фирсанов К.А.
Статья по OCSP для Blazemeter	100%	03/07/17	6 часов	Фирсанов К.А.
Встреча с Иваном Васильевичем	100%	03/06/17	1 час	Фирсанов К.А. / Орехов И.В.
Контроль работ по Vertigo	100%	03/10/17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для младших тестировщиков	100%	03/06/17	2 часа	Фирсанов К.А. Сёмочкин А. Матвеев Д.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	03/11/17	5 часов	Фирсанов К.А. / Мазур Р. Михайлов М. Шепелева Ю.
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	03/12/17	8 часов	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1	100%	03/10/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Базовая кафедра	100%	03/09/17	8 часов	Фирсанов К.А. / Шепелева Ю.
Премиальная тестировщиков	100%	03/07/17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	03/12/17	8 часов	Фирсанов К.А. Жиряков Е.
Подготовка video training для Blazemeter	50%	03/10/17	6 часов	Фирсанов К.А.