Задачи за прошедшие недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100%	200 часов / 200 часов
Руководительское совещание	100%	0%	2 часа / 0 часов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	0%	1 час / 0 часов
План статьи по LDAP для Blazemeter	100%	0%	2 часа / 0 часов
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	2 часа / 2 часа
Подготовка плана стажировки в Красноярск	50%	50%	8 часов / 8 часов
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100%	5 часов / 5 часов
Подготовить инструкцию по оценке тестирования.	100%	100%	12 часов / 12 часов
Статья по TCP.	100%	30%	12 часов / 3 часа
Обновить И-05	100%	100%	8 часов / 8 часов
Подготовка к webinar Blazemeter	100%	100%	10 часов / 10 часов
Подготовка video training для Blazemeter	100%	100%	12 часов / 12 часов

Внеплановые задачи за 4 недели
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Доработка статьи по ТСЗ	100%	100%	18 часов
Руководительское совещание	100%	100%	1,5 часа
Сбор текстов для контроля	100%	100%	1 час
Премиальные тестировщиков	100%	100%	6 часов
Внутренние коммуникации	100%	100%	8 часов
Митинги с James Shaffer (Vertigo)	100%	100%	3 часа
Аудит в отделе тех. поддержки	100%	100%	6 часов
Внутренние митинги по Vertigo	100%	100%	2 часа
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	6 часов
Доработка плана стажировки в Красноярске	100%	100%	4 часа

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	21.04.17	200 часов	Команда
Руководительское совещание	100%	20.04.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	19.04.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	23.04.17	1 час	Фирсанов К.А.
Оценка проекта от Фармакопейки	100%	17.07.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	21.04.17	4 часа
Закончить план стажировки в Красноярск	100%	20.04.17	8 часов	Фирсанов К.А. Шепелева Ю.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	22.04.17	5 часов	Фирсанов К.А. Шепелева Ю.
Митинги 1-1	50%	21.04.17	3 часа	Фирсанов К.А.