Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по стажировке	100%	100,00%	16 часов / 19 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Озвучивание и сборка видео урока № 4 Blazemeter	100%	100,00%	7 часов / 7 часов
Контроль работ по Vertigo	100%	100,00%	8 часов / 2 часа
Контроль работ по Blazemeter (End clothing)	100%	100,00%	2 часа / 1 час
Подготовка сценария видео урока № 5 Blazemeter	100%	70,00%	6 часов / 5 часов
Подготовка семинара по тестированию CEMobile	100%	0,00%	1 час / 1 час	Перенесено на 19.06

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Внутренние коммуникации	100%	100%	1 час
Подготовка планов адаптации	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Подготовка ПИР новых тестировщиков	100%	06.06.17	3 часа
Подготовка еженедельной отчетности	100%	11.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 5 Blazemeter	100%	07.06.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	09.06.17	8 часов
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	07.06.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария видео урока № 6 Blazemeter	100%	10.06.17	10 часов	Фирсанов К.А. / Аладьев Р.
Подготовка окружения и черновика статьи по MQTT	100%	09.06.17	8 час	Фирсанов К.А. Михайлов М. Круть А.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	09.06.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка премиальных ведомостей.	100%	06.06.17	4 часа	Фирсанов К.А.
Митинг по обучению английскому	100%	07.06.17	1 час	Фирсанов К.А.
Работы по СМК	100%	08.06.17	6 часов	Фирсанов К.А.