Задачи за прошедшую неделю
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по QA Vertigo	100%	100,00%	200 часов / 200 часов
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	100,00%	30 часов / 30 часов
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100,00%	1 час / 1 час
Согласование времени и написание статьи по Taurus	100%	100,00%	10 часов / 9 часов
Согласовать тему новой статьи для Blazemeter	100%	100,00%	1 час / 1 час
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	100,00%	4 часа / 2 часа
Контроль работ по Vertigo	100%	03.02.17	8 часов / 5 часов
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию в 2016 году	100%	50,00%	7 часов / 3 часа
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	100,00%	5 часов / 5 часов
Митинг по endclosing	100%	100,00%	3 часа / 3 часа
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	100,00%	4 часа / 3 часа
Митинг в подразделении	100%	100,00%	12 часов / 6 часов
Тестирование безопасности. Попрактиковаться на MPN и ознакомиться с Git plugins	100%	100,00%	24 часа / 16 часов
Грамматический контроль — разбор полетов	100%	100,00%	12 часов / 12 часов
Премиальная ведомость.	100%	0,00%	3 часа / 0 часов

Внеплановые задачи
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Митинги с руководителями подразделений	100%	100%	1 час
Просмотр резюме потенциальных кандидатов. Собеседования	100%	100%	2 часа
Доработка статьи	100%	100%	10 часов

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по QA Vertigo	100%	12.02.17	200 часов	Команда
Разработка и запуск скриптов для нагруженных кейсов.	100%	12.02.17	30 часов	Дудник В.
Подготовка и проведение командного QA митинга.	100%	08.02.17	12 часов	Команда
Подготовка еженедельной отчетности	100%	12.02.17	1 час	Фирсанов К.А.
Оценка времени написания серии статей для Blazemeter	100%	07.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
План новой статьи для Blazemeter	100%	07.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Работа по плану тестирования по SSD контроллеру Promobit	100%	07.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Контроль работ по Vertigo	100%	10.02.17	8 часов	Фирсанов К.А.
Подготовить ПИР для сотрудников прошедших аттестацию в 2016 году	100%	09.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Продвижение статей по Selenium в форумах.	100%	11.02.17	5 часов	Фирсанов К.А.
Оценка нового проекта от Blazemeter	100%	06.02.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Митинги 1-1 с сотрудниками	100%	10.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Премии тестировщиков	100%	09.02.17	3 часа	Фирсанов К.А.
Тестирование безопасности.	100%	10.02.17	24 часа	Фирсанов К.А. Матвеев Д.
Лекция по тестированию (кафедра)	100%	09.02.17	2 часа	Фирсанов К.А.
Премиальная ведомость.	100%	08.02.17	3 часа	Фирсанов К.А.