Обязанности, задания	Сроки заданий или периодичность их выполнения.	Задача в redmine (JIRA)
Оценка выполняемых задач на ближайший период, анализ планируемого распределения и согласование выделяемых ресурсов с отделом управления проектами.	Еженедельно в четверг. Пожелания по распределению необходимо передавать Наталье Пятиной каждую пятницу до 10:00	https://planner.issart.com/issues/50956
Планирование работ на неделю по проектам, на основе распределения сотрудников по проектам.	Еженедельно в понедельник.	https://planner.issart.com/issues/50955
Рецензирование инструкции по Sanity check	10.12.2016	https://planner.issart.com/issues/61570
Управление процессом тестирования Vertigo: контроль выполнения поставленных задач, определение приоритетов, постановка новых задач освободившимся сотрудникам, перераспределение задач.	Ежедневно.	https://vertigomedia.atlassian.net/browse/VMI-5759
Подготовка номинантов на новогодний корпоратив.	10.12.2016	https://planner.issart.com/issues/50956 https://planner.issart.com/issues/62383 – для митинга
Оценка перспективных и текущих проектов.	По запросу от менеджеров и CRM.	Задачу дадут CRM или PM
Координация выполнения задач по нагрузочному тестированию Vertigo	Ежедневно	https://vertigomedia.atlassian.net/browse/VMI-5759
Курирование младшего тестировщика Максима Бабило.	В течении недели.	https://planner.issart.com/issues/67330
Ведение в проект Vertigo Дмитрия Матвеева.	В течении недели.	Создайте задачу на KT в JIRA
Подготовка отчетности и планирование работ подразделения	Еженедельно	https://planner.issart.com/issues/50955
Ретроспектива по GEM. Подготовка отчета по багам и дефектам.	12.12.2016	Задачу создаст Лена Буртасова

Не забыть
06.12.16 – руководительское совещание в 12.00 задача - https://planner.issart.com/issues/60396