Задачи за прошедшую недели
Планируемые задачи на прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Плановая / фактическая трудоемкость, час	Причины отклонений
Работы по СМК	100%	0%	3 часа / 0 часов	Перенос на 31.07
Подготовка еженедельной отчетности	100%	100%	1 час / 1 час
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 7 Blazemeter	100%	100%	12 часов / 13 часов	Недетализованные требования
Контроль работ по Vertigo	100%	100%	4 часа / 4 часа
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	100%	2 часа / 2 часа
Митинги 1-1	100%	100%	3 часа / 2 часа
Контроль статьи по Jabber	100%	100%	2 часа / 1 час
Работа с молодыми тестировщиками	100%	100%	3 часа / 1 час
Подготовка статьи в blog компании.	100.00%	0%	2 часа / 0 часов	Перенес на следующую неделю
Приведение навыков тестировщиков к общему формату с разработчиками.	100%	0%	3 часов / 0 часов	Перенес на следующую неделю.
Контроль результатов нагрузочного тестирования CE	100%	0%	3 часа / 0 часов	Результаты не готовы
Планирование нагрузочного тестирования по All access	100%	100%	4 часа / 2 часа
Руководительское совещание	100%	100%	2 часа / 2 часа

Внеплановые задачи за неделю
Внеплановые задачи за прошедшую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Степень выполнения %	Фактическая трудоемкость, час	Примечание
Разбор дефектов	100%	100%	3 часа
Работа с ПИР	100%	100%	1 час

Наличие проблем, требующих решения директора
Наличие проблем, требующих решения директора	Предлагаемый вариант решения	Обоснование данного варианта	Грубая оценка решения, час	Возможные риски

Планируемые задачи на текущую неделю
Планируемые задачи на следующую неделю	Ожидаемый результат, критерий успешности	Срок	Плановая трудоемкость, час	Необходимые ресурсы и соисполнители
Работы по СМК	100%	07/31/17	3 часа	Фирсанов К.А.
Подготовка еженедельной отчетности	100%	08/06/17	1 час	Фирсанов К.А.
Подготовка сценария, озвучивание и сборка видео урока № 8 Blazemeter	100%	08/04/17	18 часов	Фирсанов К.А. Аладьев Р.
Управление тестированием на Vertigo	100%	08/04/17	6 часов	Фирсанов К.А.
Подготовка и проведение командного митинга Vertigo	100%	08/02/17	2 часа	Команда
Митинги 1-1	100%	08/04/17	3 часа	Фирсанов К.А. / команда
Подготовить фронт работ на авшуст для Константинова и Аладьева	100%	08/03/17	2 часа	Фирсанов К.А.
Работа с молодыми тестировщиками	100%	08/04/17	3 часа	Фирсанов К.А. Аладьев Р. Борышев С. Константинов В.
Подготовка статьи в blog компании.	100.00%	08/01/17	4 часа	Фирсанов К.А.
Приведение навыков тестировщиков к общему формату с разработчиками.	100%	08/03/17	3 часов	Фирсанов К.А.
Контроль результатов нагрузочного тестирования CE	100%	08/01/17	3 часа	Фирсанов К.А. Цыганкова О.
Планирование нагрузочного тестирования по All access	100%	08/04/17	2 часа	Фирсанов К.А. Бабило М. Дудник В.
Руководительское совещание	100%	08/01/17	2 часа	Фирсанов К.А.