**ООО «ИСС Арт»**

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 106 от «22» \_июня\_ 2015 г.

**Присутствовали:** Фирсанов Константин — руководитель отдела контроля качества разработок, Малышкин Александр — старший специалист по качеству ПО, Цыганкова Ольга — специалист по качеству ПО, Дударев Алексей — специалист по качеству ПО, Дерябин Роман — младший специалист по качеству ПО, Мазур Регина — младший специалист по качеству ПО, Дудник Виктор — младший специалист по качеству ПО, Софронов Алексей — младший специалист по качеству ПО.

**Председатель —** Фирсанов Константин.

**Секретарь** — Фирсанов Константин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение текущих рабочих задач.
2. Обзор инструкций СМК: И-24, И-26, И-28, И-30, И-31, И-32, И-33, И-35.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Софронов Алексей. Работа над тест-дизайн по тегам. Процесс тестирования по проекту Salvage. О метках auto / manual для различения тестов по типу исполнения.

2. Цыганкова Ольга. Тестирование СЕ. Много новых CR на Константине Яннюк. Тест-дизайн по Vertigo – недостаточно требований по задаче VMI-720.

3. Дударев Алексей. О проведении совещания о name conventions для iOS клиента по проекту Vertigo. О предложении проводить отдельный митинг по QA.

4. Мазур Регина. Ход работ по проектан Goran и Turbo Dispute. Прогресс работ по тестовой документации по проекту Applanix.

5. Дудник Виктор. Тестовые данные для проведения нагрузочного тестирования по проекту Vertigo. Необходимо запросить длительность пользовательской сессии у Алекса или Григорьева Александра.

6. Малышкин Александр. О ходе работ по доработке framework. О ходе работ над тегами (VMI-44). Тест-дизайн для browse.

7. Фирсанов К.А. Обзор новых инструкций СМК: И-24, И-26, И-28, И-30, И-31, И-32, И-33, И-35. Контрольный опрос на понимание инструкций.

РЕШИЛИ:

1 . Запросить у заказчика параметр средней длительности пользовательской сессии. Ответственный Фирсанов К.А. Срок 26.06.2015

2. Организовать митинг по name conventions для iOS клиента Vertigo. Ответственный Фирсанов К.А. Срок 26.06.2015

Руководитель отдела контроля качества разработок К.А. Фирсанов

СОГЛАСОВАНО:

Старший специалист по качеству ПО А. Малышкин

Специалист по качеству ПО А. Дударев

Специалист по качеству ПО О. Цыганкова

Младший специалист по качеству ПО Р. Дерябин

Младший специалист по качеству ПО В. Дудник

Младший специалист по качеству ПО Р. Мазур

Младший специалист по качеству ПО А. Софронов