**ООО «ИСС Арт»**

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 69 от «27» \_апреля\_ 2015 г.

**Присутствовали:** Фирсанов Константин — руководитель отдела контроля качества разработок, Малышкин Александр — старший специалист по качеству ПО, Цыганкова Ольга — младший специалист по качеству ПО, Дударев Алексей — младший специалист по качеству ПО, Дерябин Роман — младший специалист по качеству ПО, Мазур Регина — младший специалист по качеству ПО, Дудник Виктор — младший специалист по качеству ПО, Софронов Алексей — младший специалист по качеству ПО.

**Председатель —** Фирсанов Константин.

**Секретарь** — Фирсанов Константин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов недели. Решение возникающих проблем.
2. Решение неотложных вопросов СМК.
3. Планирование работ.

ВЫСТУПИЛИ:

* + 1. Малышкин Александр. О результатах нагрузочного тестирования. Большой разброс в получаемых метриках, от прогона к прогону при тестировании мастер ветки. Еще худшие результаты при тестировании ветки с изменениями в Solr сервер. Неизвестно, как трактовать большой разброс в результатах. Было решено все отправить в merge и прогнать эти же тесты повторно при тестировании релиза.
    2. Дудник Виктор. О прогоне нагрузочных тестов по проекту CE с изменением количества одновременных соединений (пользователей).
    3. Мазур Регина. Ход создания авто-тестов по проекту Goran. Ход тестирования по проекту Applanix.
    4. Софронов Алексей. Ход создания скриптов ручного тестирования по проекту Vertigo. О не стабильной работе сервисов.
    5. Цыганкова Ольга. Тестирование CE. Нестабильная работа сервисов на Vertigo.
    6. Дерябин Роман. Ход тестирования по проекту CE и ISSArt.com.
    7. Фирсанов Константин. Выполнение задач запланированных на неделю. Терминология СМК, внедрение процедуры sanity load test. Использование CE.

РЕШИЛИ:

* + - 1. Использовать новые csv файлы в скриптах нагрузочного тестирования по поиску, начиная со следующего релизного тестирования.
      2. Исправить tag на tags во всех скриптах, где допущена ошибка. Ответственный - Фирсанов К.А. Срок 30.04.2015
      3. Сделать доступным видео с семинара по Test NG. Ответственный - Фирсанов К.А. Срок 30.04.2015
      4. Прогнать нагрузочные тесты по CE с различным количеством пользователей. Ответственный – Дудник В. Срок 30.04.2015
      5. Проверить время обновления в Task Browser CE для пользователей, у кого доступны все проекты в текущей версии СЕ. Ответственный - Фирсанов К.А. Срок 30.04.2015
      6. Создать Google doc для результатов нагрузочного тестирования CE, перенести в документ результаты прогона тестов, сделать документ доступным команде разработки / тестирования. Ответственная – Цыганкова О. Срок – 30.04.2015.
      7. Решить вопрос о просмотре семинара и выполнении тестовых заданий всеми тестировщиками. Ответственный - Фирсанов К.А. Срок 30.04.2015
      8. Запросить системных администраторов о создании репозитория для хранения авто-тестов. Ответственный - Фирсанов К.А. Срок 30.04.2015
      9. Использовать терминологию Sanity check, как принято в СМК и не использовать терминологию Smoke testing для описания проверки готовности приложения к проведению тестирования или для описания тестирования основных функций приложения.
      10. Ввести процедуру sanity load test, состоящую из базового элементарного сценария – открытие домашней страницы тестируемого приложения, выполняемого номинальным количеством пользователей на всех проектах, где нагрузочное тестирование не выполняется, начиная с 28.04.2015. На проектах, где нагрузочное тестирование не выполняется, данный тест выполнять в ходе регрессионного тестирования.

Руководитель отдела контроля качества разработок К.А. Фирсанов

СОГЛАСОВАНО:

Старший специалист по качеству ПО А. Малышкин

Младший специалист по качеству ПО А. Дударев

Младший специалист по качеству ПО Р. Дерябин

Младший специалист по качеству ПО В. Дудник

Младший специалист по качеству ПО Р. Мазур

Младший специалист по качеству ПО А. Софронов

Младший специалист по качеству ПО О. Цыганкова