Минутки митинга

1. Александр Малышкин:
   1. Проблемы с framework для авто тестов – требуется постоянная доработка. Сергею приходится заниматься не только framework, но и CI скриптами. Решение Сергей Стопкин должен полностью сконцентрироваться на framework.
   2. Не реализован метод получения цвета элемента в Appium.
   3. TCC – реализована задача [Add total agregate model count for collections](https://issues.apdbox.com/browse/TCCTWO-28419) . Занятость Александра – 20 часов Spot и 20 Vertigo. Виктор в отпуске. Решено подключить на нагрузочное тестирование по данной задаче Олю Цыганкову.
2. Алексей Дударев:
   1. Всю неделю будет на Applanix, в связи с релизом Applanix через неделю и переработкой по Vertigo в счет Applanix.
   2. Необходимо решить, кому передать тестирование по Vertigo
3. Тамара Панина: Приступила к тестированию сайта продаж.
4. Регина Мазур:
   1. Тестирование и баги Goran
   2. Открытые дефекты по Turbo Dispute. Почти все дефекты связаны с недоспецифицированными пользовательскими данными.
5. Дерябин Роман:
   1. Cassantec – Добавлена новая компания.
   2. Тестирование немецкой локализации.
6. Цыганкова Ольга: баги и дефекты CrISStal Eye, открытые после релиза. Необходимо обсудить некоторые из них в составе Дерябин, Цыганкова и Фирсанов
7. Софронов Алексей. Тест-дизайн и требования по проекту Vertigo.